VitalMetrics — Entscheidungsvorlage

Version 2 · Für Nicole Döhring · Grundlage: Experten-Review Runde 1–3 (19.–21.07.2026)

10 Entscheidungspunkte: 3 bereits getroffen und umgesetzt, 7 offen — inkl. 4 neuer Punkte aus der Content- und Compliance-Vertiefung.

## Entscheidung 1: Architektur — app/src oder Monolith?

ENTSCHIEDEN UND UMGESETZT

Getroffene Entscheidung: app/src zu Ende führen, Monolith abgelöst. Alle Features portiert (Bewegung, Zyklus, Ernährung/BLS 4.0, Tools-Hub, PDF-Export), Nav/Router-Gesamttest durchgeführt.

## Entscheidung 2: Amazon-Affiliate-Monetarisierung — Paywall-Struktur

ENTSCHIEDEN UND UMGESETZT

Getroffene Entscheidung: Option 1 — Paywall angepasst, Amazon-Links (sobald aktiv) für alle sichtbar, nur Verlauf/Einordnung bleiben Premium. Technisch fertig, Amazon-Box hinter Feature-Flag (AFFILIATE_LINKS_ENABLED).

## Entscheidung 2b (NEU): Amazon-Supplement-Box aktivieren oder dauerhaft weglassen?

Direkte Folgefrage aus Entscheidung 2, jetzt eigenständig zu klären. Seit Runde 3 haben sich mehrere Gründe gegen eine Aktivierung verdichtet: unsichere Amazon-Zulassung, ungeklärtes Melatonin-/Berberin-Risiko, zusätzliches Google-Play-Prüfrisiko ("Health Misinformation"/"Unapproved Substances"), und die MDR-Warnung, dass Produktempfehlungen an eine Status-Ampel die Medizinprodukt-Einstufung riskanter machen.

☐  Aktivieren, sobald die Amazon-Zulassung vorliegt (wie ursprünglich geplant)

☐  Dauerhaft deaktiviert lassen, Monetarisierung ausschließlich über das Premium-Abo

☐  Später entscheiden, vorerst AFFILIATE_LINKS_ENABLED = false belassen

Empfehlung des Expertenrats: Mehrheitlich Option 2 (dauerhaft weglassen) oder ersatzweise Option 3 — Option 1 nur, wenn Amazon-Zulassung und Melatonin-/Berberin-Frage beide sauber geklärt sind.

Meine Entscheidung: _______________________________________________

## Entscheidung 3: Diagnostiknahe Selbsttest-Links

ENTSCHIEDEN UND UMGESETZT

Test-Kauf-Links für Zonulin, Calprotectin, Cortisol, Testosteron, Mikrobiom, SCFA, Serotonin entfernt. Marker bleiben für manuelle Werteingabe erhalten.

## Entscheidung 4: Zeitpunkt für den TikTok-Content-Start

WEITERHIN OFFEN

TikTok-Aufklärungscontent kann unabhängig von der App laufen, aber die App-Verlinkung und Amazon-Affiliate-Erwähnung sollten erst folgen, wenn Phase 1 (jetzt inkl. Google-Play-Health-Deklaration und Wellness-Positionierung) abgeschlossen ist.

☐  Aufklärungs-Content jetzt starten, App-/Amazon-Erwähnung erst nach Phase-1-Abschluss

☐  Kompletten TikTok-Start verschieben, bis alle rechtlichen Punkte geklärt sind

☐  Sofort vollständig starten, inklusive App- und Produktverlinkung

Empfehlung des Expertenrats: Option 1 — Reichweite und Vertrauen jetzt aufbauen, ohne die noch ungelösten rechtlichen Punkte in die Öffentlichkeit zu tragen.

Meine Entscheidung: _______________________________________________

## Entscheidung 5: Budget für externe Prüfungen

WEITERHIN OFFEN

Fachanwalt HWG/Medizinprodukterecht, Datenschutzberater, Regulatory-Affairs-Berater. Jetzt zusätzlich relevant: Klärung, ob für ein Play-Console-Organisationskonto eine Gewerbeanmeldung/D-U-N-S-Nummer nötig wird.

☐  Budget freigeben und alle drei extern beauftragen

☐  Nur den dringendsten Punkt extern klären (Anwalt für Diagnostik-/Health-Claims-Frage), Rest zurückstellen

☐  Vorerst keine externe Prüfung, auf eigenes Risiko weiterarbeiten

Empfehlung des Expertenrats: Mindestens Option 2 — der Fachanwalt für die Diagnostik-/Health-Claims-Frage bleibt der Punkt mit dem größten kurzfristigen Risiko.

Meine Entscheidung: _______________________________________________

## Entscheidung 6: Reihenfolge der nächsten Arbeitsschritte

IMPLIZIT BEFOLGT, WEITER GÜLTIG

Ergibt sich aus der gemeinsamen Schlussfolgerung im Aktionsplan v2 (Abschnitt 4, Punkt 6) — aktualisierte Reihenfolge inkl. Google-Play- und Reframing-Themen.

☐  Wie im Aktionsplan v2 vorgeschlagen (aktualisierte Reihenfolge) übernehmen

☐  Eigene Priorisierung festlegen

Empfehlung des Expertenrats: Option 1 — die Reihenfolge berücksichtigt jetzt auch die neu gefundenen Google-Play- und Content-Punkte an der richtigen Stelle.

Meine Entscheidung: _______________________________________________

## Entscheidung 7 (NEU): Zufuhr- vs. Laborwert-Modell für Vitamine/Mineralstoffe

Kernbefund aus Runde 2: 13 Vitamine plus die meisten Spurenelemente verwenden DGE-Zufuhrwerte als Referenzbereich für ein Feld, das wie ein Bluttest-Ergebnis wirkt.

☐  Option A: Reframing als tägliches Zufuhr-Tracking, verschmilzt mit dem Ernährungstagebuch

☐  Option B: Echte Laborreferenzbereiche recherchieren und als zweites Feld ergänzen

☐  Vorerst nichts ändern

Empfehlung des Expertenrats: Option A — löst die inhaltliche Verwechslung und einen Teil des Daily-Use-Problems gleichzeitig, ohne neue medizinische Haftung durch recherchierte Laborschwellenwerte.

Meine Entscheidung: _______________________________________________

## Entscheidung 8 (NEU): Play-Console-Kontotyp (Individual vs. Organization)

Unbestätigter, aber ernstzunehmender Hinweis aus Fachblogs: Health-Apps sollen ab 28.01.2026 nur noch unter einem verifizierten Organisationskonto (mit D-U-N-S-Nummer) laufen dürfen. Auf Googles eigenen Seiten nicht direkt bestätigt.

☐  Sofort auf ein Organisationskonto umstellen (vorsorglich)

☐  Erst in der eigenen Play Console verifizieren, ob die Anforderung tatsächlich gilt, dann entscheiden

☐  Bei Individual-Konto bleiben, Risiko in Kauf nehmen

Empfehlung des Expertenrats: Option 2 — erst direkt in der Play Console prüfen, bevor Aufwand in eine möglicherweise nicht zutreffende Anforderung investiert wird.

Meine Entscheidung: _______________________________________________

## Entscheidung 9 (NEU): Push-Notifications für tägliche Nutzung aktivieren

Größter identifizierter Hebel für tägliche Nutzung (Runde 2/3): @capacitor/local-notifications ist installiert, aber ungenutzt. DSGVO-seitig unkritisch bei lokaler Planung und neutralen Benachrichtigungstexten.

☐  Umsetzen wie in Runde 2/3 empfohlen (lokale Planung, neutrale Texte, Zweck in Consent-Screen)

☐  Zurückstellen bis nach dem Launch

Empfehlung des Expertenrats: Umsetzen — aber erst nachdem Consent-Screen und Health-Apps-Deklaration (Phase 1/2) stehen, damit der Erinnerungs-Zweck von Anfang an sauber dokumentiert ist.

Meine Entscheidung: _______________________________________________

## Entscheidung 10 (NEU): Wellness- statt Healthcare-Positionierung konsequent durchziehen

Google unterscheidet zwischen "Health and fitness apps" (Wellness, nur Selbst-Disclaimer nötig) und "Medical apps" (Zulassungsnachweis nötig). Beide fallen unter die Health-Apps-Deklaration, aber nur Medical-Apps brauchen eine behördliche Zulassung. Die Einordnung hängt von der tatsächlichen Funktion und der durchgehenden Sprache ab, nicht vom gewählten Label allein.

☐  Wellness-/Health-and-fitness-Positionierung konsequent in Store-Listing, App-Texten, PDF-Bericht und TikTok-Content durchziehen

☐  Positionierung offenlassen, von Fall zu Fall entscheiden

Empfehlung des Expertenrats: Erste Option — deckt sich mit der bereits verfolgten "kein Medizinprodukt"-Linie und ist Voraussetzung für die leichtere Google-Play-Kategorie.

Meine Entscheidung: _______________________________________________

Datum: _______________        Unterschrift/Freigabe: _______________________________